建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：银杉九年一贯制学校项目                     审核部门（公章）：

工程编号：43012221011401144                          审 核 人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 |  |  | 企业信用代码 | 1243012200****482E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区金山桥街道、大泽湖街道。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目 |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第430112202010108号/建规〔建〕字第430112202010107号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望发改投〔2017〕353号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 长沙市望城区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2017-11-06 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 76619.41 |  |  | 总投资 （万元） | 46988.4800 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 科教文卫类建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目规划总用地面积78172.18㎡，净用地面积70182.08㎡，新建90个班的九年一贯制学校，其中小学42班(每班45人)，初中48班(每班50人)，总建筑面积76619.41㎡。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、综合实验楼、大报告厅/图书馆、体艺楼、小学午休楼、教职工周转楼、门卫、食堂/运动场、看台、地下车库及室内外运动场地、绿化、围墙、室外给排水、室外强弱电、广场等相关室外配套工程与相关教学设施设备采购等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019-09-01 |  |  | 计划竣工 | 2020-09-23 |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43012221011401144-BD-001 |  |  | 开标时间 | 2021-01-06 |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 11037.0633 |  |  | 面积(平方米) | 21144.99 |  |  |
|  | 发包单位名称 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 |  |  | 中标单位名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南国致项目管理有限责任公司 |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |
|  | 项目负责人 | 李* |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘143202101337 |  |  |
|  | 工程概况 | 本项目新建90个班的九年一贯制学校，其中小学42班（每班45人），初中48班（每班50人），总建筑面积70099.32㎡。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、综合实验楼、大报告厅/图书馆（最大跨度35.7米）、体艺楼（最大跨度48.2米）、小学午休楼、教职工周转楼、门卫、食堂/运动场、看台、地下车库及室内外运动场地、绿化、围墙、室外给排水、室外强弱电、广场等相关室外配套工程与相关教学设施设备采购等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括图书馆（最大跨度35.7米）、图书馆下地下室、半地下食堂/风雨操场、中学教学楼、校区绿化及其周边室外工程等（具体范围和内容见本工程《工程量清单》及设计施工图纸）。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 银杉九年一贯制学校二标段施工合同 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  | 承包单位 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 43012221011401144-HZ-002 |  |  | 合同金额 （万元） | 11037.0632 |  |  |
|  | 项目负责人 | 陈*群 |  |  | 身份证号码 | 520102196****130X |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目规划总用地面积78172.18平方米，净用地面积70185.08平方米，新建90个班的九年一贯制学校，其中小学42班，初中48班，总建筑面积76619.41平方米，主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、综合实验楼、大报告厅/图书馆、体艺楼、小学午休楼、教职工周转楼、门卫、食堂、运动场、看台、地下车库及室内外运动场地、绿化、围墙、室外给排水、室外强弱电、广场等相关室外配套工程与相关教学设施设备采购等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括图书馆、图书馆地下室、半地下食堂、风雨操场、中学教学楼、校区绿化及其周边室外工程等。具体范围以工程量清单和设计施工图纸为准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2019-07-11 |  |  | 记录登记时间 | 2019-10-07 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2021-01-31 |  |  | 计划竣工日期 | 2021-12-30 |  |  |
|  | 合同工期 | 330天 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 银杉九年一贯制学校项目二标段工程 |  |  | 施工许可证编号 | 430122202110260101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南省工程建设监理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |  |  | 设计项目负责人 | 胡* |  |  |
|  | 勘察企业 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 肖*法 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 11037.0632 |  |  | 面积（平方米） | 21144.99 |  |  |
|  | 发证日期 | 2021-10-26 |  |  | 合同工期 | 330天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2021-01-31 |  |  | 合同竣工日期 | 2021-12-30 |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目规划总用地面积78172.18㎡，净用地面积70182.08㎡，银杉九年一贯制学校二标段主要建设内容为中学教学楼11136.97㎡（部分精装修）、大报告厅/图书馆6865.18㎡（部分精装修）、看台58.02㎡、半地下室非机动车停车库3084.82㎡、 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李* |  |  | 项目负责人身份证号码 | 43012219920****113 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143202101337 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 陈*芳 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4310281985****2824 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | A08201000000004122 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 何*凯 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4301041973****5613 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43005190 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 大报告厅/图书馆/中学食堂 | 建筑面积（平方米） | 6865.18 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度（米） | 21.90 |
|  | 单项工程2 | 看台 | 建筑面积（平方米） | 58.02 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） | 5.00 |
|  | 单项工程3 | 中学教学楼 | 建筑面积（平方米） | 11136.97 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 20.70 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43012221011401144-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 11037.0632 |  |  | 实际面积 （平方米） | 21144.99 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 本标段总建筑面积21144.99㎡，大报告厅/图书馆/中学食堂6865.18㎡，4层，高21.90m；看台58.02㎡,1层，高5.00m;中学教学楼11136.97㎡,5层，高20.70m；半地下室非机动车停车库3084.82㎡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2021-01-30 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2023-03-02 |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2022-08-24 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构、框剪 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-43019120113001176-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000722****381 |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 总建筑面积21144.99㎡，大报告厅/图书馆/中学食堂6865.18㎡，4层，高21.90m；看台58.02㎡,1层，高5.00m;中学教学楼11136.97㎡,5层，高20.70m；半地下室非机动车停车库3084.82㎡，地下1层，高4.2m。主楼区域基础为预应力管桩，单桩承载力特征值1500KN（直径500mm），承台为大体积混凝土。体艺楼屋面网架跨度39.2米，图书馆钢筋混凝土最大跨度18米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2021-01-30 |  |  | 结束时间 | 2022-08-24 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 项目负责人 | 李* | 4301221992****7113 | 湘1432020202101337 湘建安B(2021)0100002030 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 技术负责人 | 陈*芳 | 4310281985****2824 | A08201000000004122 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 土建施工员 | 张* | 4311021996****8891 | 0432010194318003975 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 土建质量员 | 樊*宏 | 4301221990****2137 | 0432010694317010785 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 安全员 | 谭*匀 | 4305031974****051X | 0432020294317007318 湘建安C3(2021)0100004793 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 安全员 | 樊* | 4301221988****214X | 0432120200001001563 湘建安C2(2021)0100002587 |

工程项目业绩承诺书

本人谢佳林，身份证号：430105198609046118，是湖南顺天建设集团有限公司法定代表人。我已经知晓并全面理解申请办理房屋建筑及市政基础工程项目数据等级提升及数据治理的有关要求，现代表我单位（公司）就银杉九年一贯制学校项目递交关于的申请。本人承诺该工程项目业绩信息真实，所递交的申请材料内容合法、真实、有效。如有虚假，我单位（公司）自愿承担相应责任并自愿接受行政处罚，同时承担由此造成的法律责任。

单位法定代表人（签字）：

日  期：2025年9月15日