建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：长沙铜官港水运物流园一期项目

工程编号：43012219081401184

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南港航物流投资有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 9143000032****704D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区铜官镇花实村 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资建设项目 |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第201904024（经开区）号、建字第201907040（经开区）号、建字第201907039（经开区）号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望开管备【2019】24号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 望城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019-02-26 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 193000 |  |  | 总投资 （万元） | 65800.0000 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 工业建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 总用地面积400.68亩，净用地298.63亩，拟建总建筑面积19.3万平方米。项目为通用集散型货运枢纽，主要建设配载区、仓储区、加工区、灌装材料区、配套服务区，设计年货物吞吐量80万吨。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019-09-01 |  |  | 计划竣工 | 2020-09-01 |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43012219081401184-BD-001 |  |  | 开标时间 | 2019-11-12 |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 8070.8163 |  |  | 面积(平方米) | 25089.32 |  |  |
|  | 发包单位名称 | 湖南港航物流投资有限公司 |  |  | 中标单位名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |
|  | 项目负责人 | 屈* |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘143202101395 |  |  |
|  | 工程概况 | 项目总用地面积400.68亩，净用地298.63亩。拟建总建筑面积约19.3万平方米。其中一标段包含3#栋多层流通加工中心，地上5层，建筑面积6935.38平方米；2#栋值班用房及地下室，地上8层，建筑面积12474.67平方米，地下1层，建筑面积4414.76平方米；配电房234.68平方米；地下消防水泵房205.36平方米；部分总图附属工程等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 主要包括桩基工程、土方工程、土建工程、装饰工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、消防工程、通风防排烟工程及部分总图附属工程（不包括绿化）等（具体以施工图及工程量清单范围为准）。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 长沙铜官港水运物流园一期项目一标段 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  | 承包单位 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 43012219081401184-10-30-90-0001 |  |  | 合同金额 （万元） | 8070.8163 |  |  |
|  | 项目负责人 | 苏*明 |  |  | 身份证号码 | 4301****9417 |  |  |
|  | 建设规模 | 3#栋多层流通加工中心，地上5层，建筑面积6935.38平方米；2#栋值班用房及地下室，地上8层，建筑面积12474.67平方米，地下1层，建筑面积4414.76平方米；配电房234.68平方米；地下消防水泵房205.36平方米；部分总图附属工程等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 主要包括桩基工程、土方工程、土建工程、装饰工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、消防工程、通风防排烟工程及部分总图附属工程（不包括绿化）等（具体以施工图及工程量清单范围为准）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020-01-20 |  |  | 记录登记时间 | 2020-02-20 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2019-12-26 |  |  | 计划竣工日期 | 2020-10-21 |  |  |
|  | 合同工期 | 300天 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 长沙铜官港水运物流园一期项目一标段 |  |  | 施工许可证编号 | 4301****0201 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  | 监理企业 | 天鉴国际工程管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 中国轻工业长沙工程有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 张*祖 |  |  |
|  | 勘察企业 | 中盐勘察设计院有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 续*信 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 8070.8163 |  |  | 面积（平方米） | 25089.32 |  |  |
|  | 发证日期 | 2020-08-06 |  |  | 合同工期 | 300天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2019-12-26 |  |  | 合同竣工日期 | 2020-10-21 |  |  |
|  | 建设规模 | 3#栋多层流通加工中心：7006.13平方米;2#栋值班用房：12474.67平方米;地下室（2#）：4414.76平方米;23#栋总配电房：221.76平方米;消防水泵房：972平方米;总建筑面积：25089.32平方米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 屈* |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4301****611X |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143202101395 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 范* |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4306****4019 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193010100004923 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 孔*年 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4301****1237 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43005472 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 3#栋多层流通中心 | 建筑面积（平方米） | 7006.13 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 21.4 |
|  | 单项工程2 | 2#栋值班用房 | 建筑面积（平方米） | 12474.67 | 地上/下层数 | 8/0 | 高度（米） | 33.6 |
|  | 单项工程3 | 地下室（2#） | 建筑面积（平方米） | 4414.76 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） | 4.9 |
|  | 单项工程4 | 23#栋总配用房 | 建筑面积（平方米） | 221.76 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） | 4.5 |
|  | 单项工程5 | 消防水泵房 | 建筑面积（平方米） | 972 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） | 4.8 |
| 竣工验收备案信息 1 | 竣工验收备案编号 | 2022213 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 5433.0483 |  |  | 实际面积 （平方米） | 16889.43 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 2#栋为值班用房、地下室总建筑面积为16889.43平方米，其中，2#栋值班用房为地上8层，地下室为地下1层。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2020-08-06 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022-06-01 |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2022-04-15 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构、框架 |  |  |
| 竣工验收备案信息 2 | 竣工验收备案编号 | 2022214 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2253.7553 |  |  | 实际面积 （平方米） | 7006.13 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 3#栋为多层流通中心，建筑面积为7006.13平方米，地上5层。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2020-08-06 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022-06-01 |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2022-04-15 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构、框架 |  |  |
| 竣工验收备案信息 3 | 竣工验收备案编号 | 2022212 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 71.3365 |  |  | 实际面积 （平方米） | 221.76 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 23#栋为总配用房，建筑面积为221.76平方米，地上1层。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2020-08-06 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022-06-01 |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2022-04-15 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构、框架 |  |  |
| 竣工验收备案信息 4 | 竣工验收备案编号 | 2022215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 312.6762 |  |  | 实际面积 （平方米） | 972 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 消防水泵房建筑面积为972平方米，地下1层。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2020-08-06 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022-06-01 |  |  |
|  | 实际竣工日期 | 2022-04-15 |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构、框架 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-43012219081401184-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南顺天建设集团有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914300007****62381 |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 3#栋多层流通加工中心：7006.13平方米;2#栋值班用房：12474.67平方米，建筑高度33.6米，地上8层;地下室（2#）：4414.76平方米，地下1层，层高3.9/4.9米;2、3#栋总配电房：221.76平方米，建筑高度4.5米，地上1层;消防水泵房：972平方米;总建筑面积：25089.32平方米。桩基为预应力管桩，674根，单桩承载力特征值1700KN（最大直径600mm），承台为大体积混凝土。基坑支护工程：基坑面积10128平方米，周长约433米，基坑深度4.9米，基坑支护安全等级二级，基坑采用放坡+混凝土护面。2#栋钢筋混凝土最大跨度19.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2020-08-06 |  |  | 结束时间 | 2022-04-15 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 项目负责人 | 屈* | 4301****611X | 湘143202101395 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 项目技术负责人 | 范* | 4306****4019 | B08193010100004923 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 施工员 | 周*龙 | 4307****1811 | 43161010006781 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 质量员 | 廖* | 4301****5887 | 43171060018131 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 安全员 | 杨* | 4301****1119 | 43172020024988 湘建安C2（2019）1500967 |
| 湖南顺天建设集团有限公司 | 安全员 | 彭*超 | 4301****7311 | 43172020002434 湘建安C2(2008)010001442 |