附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：长沙市望城区丁字湾街道丁源路二期工程  审核部门（公章）：

工程编号：430122202310200017                    审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430122******443P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区丁字湾街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目(城市基础设施-线性工程类) |  |  |  | 项目类别 | 市政公用工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第430112202410109号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望发改审〔2023〕132号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 长沙市望城区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2023年10月26日 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 0.00平方米 |  |  |  | 总投资 （万元） | 4007.10万元 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 道路 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目位于望城区丁字湾街道，起于石枫路(原枫林路)，止于湘江大道，全长约603.71m，路幅宽度18米，设计时速30km/h，双向两车道，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2024年11月 |  |  |  | 计划竣工 | 2025年11月 |  |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430122202310200017-BD-001 |  |  |  | 开标时间 | 2024-9-27 |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 2007.712283万元 |  |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南国致项目管理有限责任公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 钟* |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘243002083073 |  |  |  |
|  | 工程概况 | 本项目位于望城区丁字湾街道，起于石枫路(原枫林路)，止于湘江大道，全长约603.71m，路幅宽度18米，设计时速30km/h，双向两车道，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括长沙市望城区丁字湾街道丁源路二期工程全部施工范围，具体范围和内容以本项目的施工图纸及《工程量清单》为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 长沙市望城区丁字湾街道丁源路二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430122202310200017-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 2007.712283万元 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 钟* |  |  |  | 身份证号码 | 43012219******2417 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目位于望城区丁字湾街道，起于石枫路(原枫林路)，止于湘江大道，全长约603.71m，路幅宽度18米，设计时速30km/h，双向两车道，为城市支路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2024-11-06 |  |  |  | 记录登记时间 | 2024-11-27 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2024-11-10 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2025-11-09 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 365 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 长沙市望城区丁字湾街道丁源路二期工程 |  |  |  | 施工许可证编号 | 43012220******0102 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南己太项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 中榕规划设计有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 钟三杰 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 中榕规划设计有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 刘海鸿 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2007.7123万元 |  |  |  | 面积（平方米） | 10866.78m2 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2024-12-26 |  |  |  | 合同工期 | 365 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2024-11-11 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2025-11-10 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 全长约603.71m，路幅宽度18米，设计时速 30km/h，双向两车道，为城市支路主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 钟* |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 43012219******2417 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002083073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 黄* |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 43012219******6745 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08211911222001347 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 严*余 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 43012119******0450 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43008815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430122202310200017-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2007.7123万元 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 长度603.71m*宽18m，为城市支路，包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-12-27 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2026-03-25 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2026-01-06 |  |  |  | 结构体系 | 其它 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430122202310200017-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430122******898F |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 长度603.71m*宽18m，为城市支路，包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及其他配套工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-12-27 |  |  |  | 结束时间 | 2026-01-06 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目负责人 | 钟* | 43012219******2417 | 湘243002083073 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目技术负责人 | 黄* | 43012219******6745 | B08211911222001347 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 徐* | 43068119******9342 | 0432010494317000663 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 谢* | 43061119******5558 | 0432210900018000457 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 韩*龙 | 43012220******2818 | 湘建安C3（2023）0006470 |
| 湖南己太项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 严*余 | 43012119******0450 | 43008815 |
| 湖南己太项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 陈*华 | 43110319******2716 | XS21-A1832 |
| 湖南己太项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 张*平 | 43022519******1538 | XS17-A0120 |