附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：智能终端工业园周边配套设施建设项目   审核部门（公章）：

（高乌路、高原路、兴工一路）

工程编号：430122202303170047                   审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430122******692A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区乌山街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（城市基础设施-线性工程类） |  |  |  | 项目类别 | 市政公用工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第202403201（经开区）号/建规〔建〕字第202404204（经开区）号/建规〔建〕字第202404203（经开区）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望经投批〔2023〕3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 望城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2023-04-04 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 0.00平方米 |  |  |  | 总投资 （万元） | 4328.09万元 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 道路 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目为三条道路组成，其中包括高原路(金穗路~高乌路)，采用城市主干路标准，路幅宽36m，设计速度为50km/h，双向4车道，路线全长为136.471m；高乌路(长塘路~雷高路)，采用城市支路标准，规划道路红线宽度为20m，设计速度30Km/h，双向4车道，路线全长320.233m；兴工一路(富民一路~创业路)采用城市支路标准，规划道路红线宽度为20m，设计速度30Km/h，双向4车道，路线长度约为200m。建设内容主要包括道路工程、排水及管线综合、交通工程、照明工程、埋管工程、绿化工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023-08-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2024-08-31 |  |  |  |
| 施工单位招投标信息 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430122202303170047-BD-001 |  |  |  | 开标时间 | 2023-08-09 |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 2105.367281万元 |  |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南德顺阳光项目管理有限责任公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 余* |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘243061012619 |  |  |  |
|  | 工程概况 | 本项目包含高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程、高原路(高乌路以北)道路工程、兴工一路(创业路一富民一路)道路工程三条道路，其中高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程呈东西走向，西起长塘路，东至郭亮南路，为城市支路，长度约374.8m，标准断面宽20m，设计速度30Km/h，施工图预算约1128万元；高原路(高乌路以北)道路工程呈南北走向，为城市主干路，长度约140m，标准断面宽36m，设计速度50Km/h，施工图预算约640万元；兴工一路(创业路一富民一路)道路工程呈东西走向，西起富民一路，东至创业路，为城市支路，长度约200m，标准断面宽20m，设计速度30Km/h，施工图预算约444万元。本项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明及电力埋管工程、绿化工程、管线综合工程等，具体详见工程量清单及图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 本项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明及电力埋管工程、绿化工程、管线综合工程等，具体详见工程量清单及图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 智能终端工业园周边配套设施建设项目（高乌路、高原路、兴工一路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430122202303170047-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 2105.367281万元 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 余* |  |  |  | 身份证号码 | 43012219******4312 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目包含高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程、高原路(高乌路以北)道路工程、兴工一路(创业路一富民一路)道路工程三条道路，其中高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程呈东西走向，西起长塘路，东至郭亮南路，为城市支路，长度约374.8m，标准断面宽20m，设计速度30Km/h，施工图预算约1128万元；高原路(高乌路以北)道路工程呈南北走向，为城市主干路，长度约140m，标准断面宽36m，设计速度50Km/h，施工图预算约640万元；兴工一路(创业路一富民一路)道路工程呈东西走向，西起富民一路，东至创业路，为城市支路，长度约200m，标准断面宽20m，设计速度30Km/h，施工图预算约444万元。本项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明及电力埋管工程、绿化工程、管线综合工程等，具体详见工程量清单及图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明及电力埋管工程、绿化工程、管线综合工程等，具体详见工程量清单及图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023-09-14 |  |  |  | 记录登记时间 | 2024-06-05 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2023-09-18 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2024-09-13 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 360 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 长沙市国家级望城经济技术开发区电子信息（智能终端）产业城制造基地租赁住房配套基础设施项目（高乌路、高原路、兴工一路） |  |  |  | 施工许可证编号 | 430122202406070102 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南明泰项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司/湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 高*，赵*智，姚* |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司/湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 陈*勇，汤*前 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2105.3673万元 |  |  |  | 面积（平方米） | / |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2024-06-07 |  |  |  | 合同工期 | 360 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023-09-18 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2024-09-13 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目包含高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程、高原路(高乌路以北)道路工程、兴工一路(创业路一富民一路)道路工程三条道路，其中高乌路(长塘路一郭亮路)道路工程，西起长塘路，东至郭亮南路，长约374.8m，宽20m，勘察单位为湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司（项目负责人陈慧勇），设计单位为北京特希达交通勘察设计院有限公司（项目负责人高兵）；高原路(高乌路以北)道路工程长约140m，宽36m，勘察单位为湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司（项目负责人陈慧勇），设计单位为北京特希达交通勘察设计院有限公司（项目负责人赵伟智）；兴工一路(创业路一富民一路)道路工程西起富民一路，东至创业路，长约200m，宽20m，勘察单位为湖南省建筑设计院集团股份有限公司（项目负责人汤达前），设计单位为湖南省建筑设计院集团股份有限公司（项目负责人姚群）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 余* |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 43012219******4312 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243061012619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘*琴 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 34082319******2126 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193080100002045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 符*华 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 43232519******3697 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 44015290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 兴工一路(富民一路一创业路)道路工程 |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程2 | 高原路(高乌路以北) |  | 建筑面积（平方米） | 5770.00 | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程3 | 高乌路(长塘路一郭亮南路)道路工程 |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430122202303170047-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2105.3673万元 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 高乌路(长塘路-郭亮路)、高原路(高乌路以北)、兴工一路(创业路-富民一路)三条道路工程，全长624.883米，其中高乌路起止桩号K0+033.288~K0+353.521，长320.233m,宽20m,高原路起止桩号为K0+195~K0+336.471,长141.47m,宽 36m。兴工一路起止桩号为K0+031.82~K0+195，长163.18m,宽20m。包含:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力埋管、绿化等6个分部工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-06-11 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025-12-10 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-09-26 |  |  |  | 结构体系 | 其他 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430122202303170047-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430122******898F |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 高乌路(长塘路-郭亮路)、高原路(高乌路以北)、兴工一路(创业路-富民一路)三条道路工程，全长624.883米，其中高乌路起止桩号K0+033.288~K0+353.521，长320.233m,宽20m,高原路起止桩号为K0+195~K0+336.471,长141.47m,宽36m。兴工一路起止桩号为K0+031.82~K0+195，长163.18m,宽20m。包含：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力埋管、绿化等6个分部工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-06-11 |  |  |  | 结束时间 | 2025-09-26 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目负责人 | 余 * | 43012219******4312 | 湘243061012619 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目技术负责人 | 刘*琴 | 34082319******2126 | B08193080100002045 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 高 * | 43012219******248X | 0432010994318003305 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 谭*露 | 43012219******0330 | 湘建安C3（2021）0005047 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 符*华 | 43232519******3697 | 44015290 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 熊*民 | 4309031******0020 | XS21-A1988 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 监理员 | 熊*昂 | 43010319******2517 | XY21-A0480 |