附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：小河路南延（腾飞路—石长铁路段）   审核部门（公章）：

及堤岸综合整治工程

工程编号：430122202303310211                审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430122******692A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区白沙洲街道、大泽湖街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（城市基础设施-线性工程类） |  |  |  | 项目类别 | 市政公用工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字 第202404202（经开区）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望经投批〔2023〕6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 望城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2023-04-04 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 0.00平方米 |  |  |  | 总投资 （万元） | 5917.37万元 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 道路 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 小河路南延（腾飞路-石长铁路桥段）道路工程， 长约503m；东马路（小河路-同福路）道路工程，长约365m（包含一座跨马桥河桥，单跨长约43m）；小河路南延（腾飞路-石长铁路桥段）与马桥河之前堤岸景观综合整治工程。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化景观工程、综合管线工程、照明及电力埋管工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023-10-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2024-07-31 |  |  |  |
| 施工单位招投标信息 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430122202303310211-BD-001 |  |  |  | 开标时间 | 2023-11-10 |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 3968.49498万元 |  |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南国致项目管理有限责任公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘1432018201900776 |  |  |  |
|  | 工程概况 | 本项目位于望城经济技术开发区白沙洲街道，马桥河东侧，腾飞路以南，石长铁路以北，包含三部分：小河路南延（腾飞路-石长铁路桥段）道路工程，长约503m；东马路（沿河路-同福路）道路工程，长约365m（包含一座跨马桥河桥，跨径43m）；小河路南延（腾飞路～石长铁路桥段）与马桥河之间堤岸景观综合整治工程。本项目工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明亮化工程、电力埋管工程、综合管线、绿化景观等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包括小河路南延（腾飞路-石长铁路段）及堤防综合整治工程全部施工范围。具体范围和内容以本项目的施工图纸及《工程量清单》为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 小河路南延（腾飞路—石长铁路段）及堤岸综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430122202303310211-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 3968.495万元 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 身份证号码 | 43012219******1614 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 小河路南延(腾飞路-石长铁路桥段)道路工程，长约 503m；东马路(小河路-同福路)道路工程，长约365m(包含一座跨马桥河桥，单跨长约 43m)；小河路南延(腾飞路-石长铁路桥段)与马桥河之间堤岸景观综合整治工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程交通工程、绿化景观工程、综合管线工程、照明及电力埋管工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023-12-07 |  |  |  | 记录登记时间 | 2024-04-25 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2023-12-07 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2024-10-02 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 300 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 小河路南延（腾飞路—石长铁路段）及堤岸综合整治工程 |  |  |  | 施工许可证编号 | 430122202404260202 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南华兴建设管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 章*毓 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 唐*东 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 3968.4950万元 |  |  |  | 面积（平方米） | / |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2024-04-26 |  |  |  | 合同工期 | 300 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023-12-07 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2024-10-02 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 小河路南延（腾飞路~石长铁路桥段）道路工程，长约503m；东马路（小河路~同福路）道路工程，长约365m（包含一座跨马桥河桥，长约60m）；小河路南延（腾飞路~石长铁路桥段）与马桥河之间堤岸景观综合整治工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 43012219******1614 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432018201900776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 杨*宁 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 43062119******0432 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08223080100000316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 盛* |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 43030419******1010 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43007060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 堤岸景观综合整治工程 |  | 建筑面积（平方米） | -- | 地上/下层数 | -- | 高度（米） |  | -- |
|  | 单项工程2 | 小河路南延（腾飞路－石长铁路桥段）道路工程 |  | 建筑面积（平方米） | -- | 地上/下层数 | -- | 高度（米） |  | -- |
|  | 单项工程3 | 东马路（沿河路－同福路）道路工程 |  | 建筑面积（平方米） | -- | 地上/下层数 | -- | 高度（米） |  | -- |
|  | 单项工程4 | 东马路跨马桥河桥梁 |  | 建筑面积（平方米） | -- | 地上/下层数 | -- | 高度（米） |  | -- |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430122202303310211-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 3968.4950万元 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |  |
|  | 实际建设 规模 | 868米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-04-26 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2026-02-12 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-06-19 |  |  |  | 结构体系 | 其他 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430122202303310211-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430122******898F |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 小河路南延（腾飞路~石长铁路桥段）道路工程，长约503m；东马路（小河路~同福路）道路工程，长约365m（包含一座跨马桥河桥，长约60m，跨径43m）；小河路南延（腾飞路~石长铁路桥段）与马桥河之间堤岸景观综合整治工程。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程、综合管线工程、电力埋管工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-04-26 |  |  |  | 结束时间 | 2025-06-19 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目负责人 | 文 * | 43012219******1614 | 湘1432018201900776 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目技术负责人 | 杨*宁 | 43062119******0432 | B08223080100000316 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 彭*茹 | 43012420******172X | 0432310900018000651 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 刘 * | 43058119******1780 | 0432410900015001547 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 刘 * | 43010319******455X | 湘建安C2（2020）0103660 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 周 * | 43012219******0313 | 湘建安C3（2021）0031716 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 盛 * | 43030419******1010 | 43007060 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 唐*翔 | 43090319******2716 | XS23-A0830 |
| 湖南明泰项目管理有限公司 | 监理员 | 谭*皇 | 43012219******4511 | XY20-A1448 |