附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：高乌路（黄桥大道-长塘路）道路工程    审核部门（公章）：

工程编号：430112202005115703                   审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430122******692A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区乌山街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（城市基础设施-线性工程类） |  |  |  | 项目类别 | 市政公用工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第202008210（经开区）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望发改投〔2016〕112号、望发改投〔2016〕178号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 长沙市望城区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2016-02-29/ |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 0.00平方米 |  |  |  | 总投资 （万元） | 14219.23万元 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 道路 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目全长约1991.948m，西起黄桥大道，由西向东依次与高教路、高原路相交，终于长塘路，为城市支路，设计速度：30km/h，路幅宽度20m。建设内容包括道路、路基、路面、排水工程、市政管网(污水、雨水、给水、燃气、电力、电信等)定线规划、景观与绿化、照明工程、交通工程及附属设施等工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2018-04-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2019-10-31 |  |  |  |
| 施工单位招投标信息 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430112202005115703-BD-001 |  |  |  | 开标时间 | 2022-07-28 |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 3953.615068万元 |  |  |  | 面积(平方米) | / |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 望城经开区投资建设集团有限公司 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南省招标有限责任公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘143201******3299 |  |  |  |
|  | 工程概况 | 项目位于望城经开区北片区西部，路线东西走向，起于黄桥大道，由西向西依次与高教路、高原路相交，终于长塘路，路线全长1.33km，标准段路幅宽度20m，设计时速30km/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 包含但不限于设计图纸范围的道路工程、交通工程、排水及综合管网工程、照明工程、绿化工程、10KV电力埋管工程等，具体内容以施工图及《工程量清单》为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 高乌路（高教路—长塘路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430112202005115703-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 3953.6151万元 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 身份证号码 | 43012219******1118 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 高乌路（高教路—长塘路）道路工程项目位于望城经开区北片区西部，路线东西走向，起于黄桥大道，由东向西依次与高教路、高原路相交，终于长塘路，路线全长1.33km，标准段路幅宽度20m，设计时速30km/h。项目主要包含但不限于设计图纸范围的道路工程、交通工程、排水及综合管网工程、照明工程、绿化工程、10KV电力埋管工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包含但不限于设计图纸范围的道路工程、交通工程、排水及综合管网工程、照明工程、绿化工程、10KV电力埋管工程，（具体内容以工程量清单及设计施工图纸为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2022-09-02 |  |  |  | 记录登记时间 | 2023-02-17 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2022-09-30 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2023-09-25 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 360 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 高乌路（高教路-长塘路）道路工程 |  |  |  | 施工许可证编号 | 43012220******0102 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 赵*智 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 陈*勇 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 3953.6151万元 |  |  |  | 面积（平方米） | 28000平方米 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2023-02-28 |  |  |  | 合同工期 | 360 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2022-09-30 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2023-09-25 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 起于高教路，终于长塘路，路线全长1.33km，标准段路幅宽度20m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 文* |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 43012219******1118 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143201920202003299 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 朱*龙（变更后） |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 43012219******1611 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08213080100001365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 杨* |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 43012119******4418 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43009001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 高乌路（长塘路-郭亮南路）道路工程 |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430112202005115703-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 3953.6151万元 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 28000平方米 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 面积：28000.00㎡，长度：1330.000米，跨度：20.000米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023-02-28 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2026-01-23 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-06-06 |  |  |  | 结构体系 | 其他 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430112202005115703-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南乔口建设有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430122******898F |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 路线全长1.33km，标准段路幅宽度20m，项目主要包含道路工程、交通工程、排水及综合管网工程、照明工程、绿化工程、10KV 电力埋管工程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2023-02-28 |  |  |  | 结束时间 | 2025-06-06 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目负责人 | 文 * | 43012219******1118 | 湘143201920202003299 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目技术负责人 | 朱*龙 | 43012219******1611 | B08213080100001365 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 项目技术负责人 | 熊*洁 | 51112319******0024 | B08203080100000464 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 黄*祥 | 43012219******4032 | 0432210400015001287 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 黄 * | 43012219******4028 | 0432210900015000867 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 赵*如 | 43012219******0324 | 湘建安C2（2021）0100002519 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 姚*成 | 43012220******4314 | 湘建安C3（2023）0002829 |
| 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 总监理工程师 | 杨 * | 43012119******4418 | 43009001 |
| 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 总监代表 | 刘*建 | 43012219******2419 | ZD17-A0022 |
| 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 专业监理工程师 | 肖 * | 43012219******0355 | XS16-A0187 |
| 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 专业监理工程师 | 张*辉 | 43012219******0617 | XS16-A0183 |