附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 土地储备（含专项债） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 长沙市自然资源和规划局望城分局 |  |  |  |  | 实施单位 | 长沙市望城区土地储备中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 188121.268 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 188121.268 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报批面积 |  |  |  | 50.8727公顷 |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专项债 |  |  |  | 6.28亿 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：贷款偿还 |  |  |  | 本金1.396亿，利息1.4346亿 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：不逾期 |  |  |  | 未逾期 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：收储成本 |  |  |  | 159815.268万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：出让面积 |  |  |  | 6164亩 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出让收入 |  |  | 70 | 86.1亿 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出让收益 |  |  | 10 | 12亿 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升政府公信力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境保护 |  |  | 零排放 | 零排放 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升财政资金运转效率 |  |  | 降低财政资金时间成本 | 降低财政资金时间成本 |  | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：贷款银行授信金额按时足额偿还 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

附件5

2019年度长沙市望城区土地储备中心

单位专项资金绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 在区委、区政府和区资规局党组行政的领导下，以促进区域经济协调发展为核心、以优化营商环境为宗旨，有目标、有计划、有步骤、有措施地做好了今年的土地报批、征拆、出让、收储、融资、招商、管护等工作。

二、项目资金使用及管理情况

在专项资金的管理和使用上，按照相关法规文件做到专款专用，不截留，不挪用，切实提高资金的使用效益，保证资金合理、规范、有效使用。

三、项目产出完成情况

1、土地报批工作。批回国有建设用地9个批次，总面积763.09亩（其中商住用地548.49亩）（详见附表一）。协助各报批主体完成土地开发利用论证报告41个批次。

2、储备土地征地拆迁工作。2019年已协调完成丁字373地块、旺旺广场西南角、桥驿98亩项目、澳海南侧地块、润和山水郡北侧地块、金山桥街道102亩、美莱美北侧、铜官限价房项目拆迁；金山桥街道95亩和新华联梦想城地块目前已进入拆迁扫尾阶段。

3、土地出让工作。一是全年挂牌出让土地36宗，面积3164亩，出让价款75.8亿元；供应土地6393亩，其中划拨供应2930亩；出让供应3463亩，出让价款86.1亿元，完成国土基金收入75.3亿元（含土地纯收益）。二是积极推进高塘岭街道旺旺路与郭亮路交叉口西南角地块（191.56亩，商住用地，预计收入28734万元）规划修改；金山桥街道金圆路与金坪路交叉口东南角地块（226.57亩，居住用地，预计收入55132.03万元）规划修改；金山桥街道三环线东辅道东侧地块（51.62亩，居住用地，预计收入10840.20万元）规划修改。三是根据我区经济社会发展计划、土规、城划及土地市场供需情况，合理确定年度储备土地总规模,积极做好了2020年度土地储备计划编制工作。完成《长沙市望城区土地储备中心三年行动计划》编制，第一次在挂牌中增加公园设计方案挂牌（《岳峙公园规划》审批）。四是认真做好出让土地移交手续办理，完成15宗土地移交确认书办理。其中兆星，天岳美品，龙虎科技纳入市营商办对区考核，经过与区营商办对接完成相关考核。

4、土地收储工作。一是采取行政有偿收回方式，收回湖南长高高压开关集团股份公司位于长沙市望城区月亮岛街道，长高集团低效工业用地一宗，面积41.48亩，收回价款为3798.66万元，并调整城市规划用途后成功挂牌出让，出让价格为11336万元，成功实现工业用地腾笼换鸟，推升土地价值7573.34万元。二是积极对接长沙仲杰防护用品有限公司，就土地收回进行了多次商洽，并启动调规，将望城大道、家园南路、家园中路、家园北路围合区域调整成商住混合用地；积极对接中联重科望城工业园，将拟征收储备地块增补进2019年度土地储备计划，上报市自然资源和规划局望城分局主管部门按程序备案报批。 预计2020年正式启动该项目收储工作。

5、财务工作。一是发行三个批次土地储备专项债6.28亿元（高铁西城土地储备专项债券（第一批）2亿元、高铁西城土地储备专项债券（第二批）2亿元、湖南省长沙市土地储备专项债券（第四期）2.28亿元）；二是积极开展原银行贷款展期，对华融湘江银行、光大银行、招商银行、农业银行共计4家银行的8.164个亿的贷款业务进行展期；三是与光大银行进行债务置换工作，变更授信方案，以缓解债务到期压力（目前，该笔贷款余额35640万元，拟归还本金1640万元，申请授信变更金额34000万元，在展期贷款2020年5月21日到期后，延期36个月）。

还本付息情况：土地储备中心已还债务金本13960万元、利息14346.5395万元；截至2019年12月债务余额为226719.82万元。

6、土地招商工作。积极探索招商方式，夯实招商基础；制定招商推介会活动方案；组织小型招商推介会；建立健全房地产公司信息台账；拜访地产公司；建立望城地产投资信息交流微信群；制作招商手册、宣传书籍资料、宣传片、PPT等方式，多形式、深层次、全方位、多渠道推介地块，得到了投资拓展人的一致好评，营造了望城良好的“极省”营商环境。

7、储备土地管护工作。一是对全区储备用地进行前期开发，对8宗土地进行周边基础设施建设、修筑实体围墙。已完成4宗储备土地（旺旺广场西南角地块、原石长铁路西客站地块、新华联北侧地块、九旺制药项目和金山桥街道106亩项目）的围挡、围墙修筑；4宗土地（大河西汽配城地块、美莱美北侧地块、铜官限价商品房地块、桥驿98亩地块）的围挡、围墙规划设计，预计2020年可全部开工建设。二是加强储备土地的巡查工作，采取与储备土地所在国土所联动的方式，对储备土地进行不定期、重大节假日24小时巡查，有效的对全区储备用地进行了管护。

8、储备项目工程建设情况。一是积极落实环境整治工作，按区蓝天办部署，局党组、行政统一安排，对金山桥街道、月亮岛街道5块储备用地的裸露黄土、生活垃圾、建筑垃圾进行盖网防尘、种草复绿工作。二是开展7宗土地的高压杆线迁移工作，已完成3宗高压杆线迁改（九旺制药地块、旺旺广场西南角地块、大湖线威天线），4宗土地（丁字湾373地块、新华联北侧地块、澳海南地块、月亮岛西路与洗心路交叉地块）的杆迁设计及预算编制，预计2020年可全部开工建设。三是大泽湖限价商品房220kv威天线杆迁工程，目前，该项目塔基部分已完工，预计明年可竣工。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析。有效地控制了项目成本（预算）、节约节约了财政资金。

2、项目的效率性分析。项目实施（完成）的进度较快、质量较优。

3、项目的有效性分析。项目成果达成了既定的项目要求和目标，项目专项资金使用成效明显。

4、项目的可持续性分析。运用专项资金指导城镇化发展减少重复建设。社会效益是推动与主城区的对接，改善城市形象，充分展示城市内在，提高城市美誉度和知名度，促进城市集聚效应的形成，推动经济社会的健康有序发展。

五、其他需要说明的问题

无