丁街发〔2022〕20号

长沙市望城区丁字湾街道办事处

关于印发《丁字湾街道交通问题顽瘴痼疾集中整治工作系列专项整治行动实施方案》的

通  知

各办线、站所、村（社区）：

现将《丁字湾街道交通问题顽瘴痼疾集中整治工作系列专项整治行动实施方案》印发给你们，请遵照执行。

长沙市望城区丁字湾街道办事处

2022年12月9日

丁字湾街道交通问题顽瘴痼疾集中整治工作

系列专项整治行动实施方案

为深入推进交通顽瘴痼疾集中整治三年行动，以压降交通事故数和亡人数为目标，彻底治理交通安全隐患问题，全面提升我街道道交整体安全。拟于即日起至春节前，在辖区范围内组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治工作系列专项行动。根据各级工作要求结合实际情况，制定本方案。

一、工作目标

组织开展集中整治、现场执法、督导检查等专项行动，严厉整治超载超限、酒驾、无牌无证无盔等违法违规行为；完善货运车辆（砂石车、渣土车、搅拌车）等系列管理制度，确保路域安全；建立健全学校戴帽率管理制度，强化校内校外交通安全；开展交通顽疾问题隐患排查，治理一批难点问题。通过三个月的集中整治和建章立制、规范管理，使我街道交通安全管理工作站上新台阶。

二、工作机构

成立我街道交通问题顽瘴痼疾集中专项整治行动领导小组，机构如下：

组      长：刘倍求

第一副组长：王  彪

副  组  长：蔡海龙、肖建新、余高建、王  铭

杨  刚、李诗文、尹广明、黄  智（常务）

胡  超

成      员：瞿新征、杨德军、李向东、陈  波

江  维、杨  帅、陶  强、张  苗

佘哲君、虢志勇、朱泽球、李  进

各村（社区）书记主任

办公室设公共安全办公室内，由瞿新征兼任办公室主任。

三、工作任务

（一）开展“两站两员”工作专项行动

根据省、市、区《关于进一步加强“两站两员”“一村一辅警”劝导工作的通知》加强和创新交通安全宣传教育，不断增强人民群众交通安全意识、法治意识、规则意识和文明意识，切实发挥“两站两员”作用。每逢节假日（春运、国家法定节假日）和其它重要时段、学生上放学、早晚出行等高峰时段，红白喜事、民俗活动以及暴雨、台风、道路塌方等恶劣状况，组织志愿者上路执勤劝导。严格按照本级考核管理办法对“两站两员”工作进行督导考核并通报。（责任单位：公共安全办）

（二）开展宣传工作督导专项行动

根据《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》切实压实街道属地责任，街道集中整治领导小组牵头，对各村（社区）涉摩、涉电及易受伤害人员精准宣教工作完成情况及时通报排名。在各村（社区）辖区重要道路沿线，按照自行计划组织开展交通安全屋场会。（责任单位：公共安全办、各村社区）

（三）深入推进企业“戴帽工程”专项行动

充分发挥本业务单位和行业监管单位的带头作用，坚持行业开展自治自律，设置“骑乘电摩要佩戴安全头盔”的提示牌，督促企业安排专人对进出门卫（门岗）未佩戴头盔的电摩骑乘人员进行劝导。确保本单位骑行摩托车、电动车进出人员戴盔率提高。（责任单位：公共安全办）

（四）开展占道经营、路边违章构建筑物专项整治行动

综合行政执法队做好辖区范围内主次干道、背街小巷、集贸市场的流动摊担、占道经营集中清理、执法整治工作。在每天早餐、夜宵和学校放学等时段，定期组织开展联合执法行动，制定专项整治工作方案，组织全面排查，按照隐患类别分类造册，并协调督促组织实施整治工作。

集中治理辖区道路沿线违法建筑以及违法占道堆物作业的行为，依法处理违法人员。（责任单位：综合行政执法队）

（五）开展工程运输车集中整治行动

有效遏制工程运输车（含运输建筑渣土及砂石、混凝土等建筑工程材料的自卸货车、特殊结构货车和罐式货车）野蛮驾驶行为，切实提高工程运输车行车安全，全面整顿货运车辆行车秩序，规范道路运输经营行为。根据上级统一部署和要求，每月不定期组织开展一次联合整治行动，制作台账，对违章车辆及违规企业处罚到位。（责任单位：综合行政执法队）

（六）开展摩托车、电动车、低速三、四轮车交通违法行为专项整治行动

常态化立足街面、社区、源头“三大战场”，通过推动落实各项综合治理措施，着力强化非机动车、行人交通违法“全维度”监管，织密执法管控“网络”。着力整治摩托车、电动车、行人通行秩序，遏制非法改装行为，提升交通参与者遵法守法意识，力争实现违法上路行驶现象基本消除，有管理力量的路口非机动车乱骑行、行人乱穿马路现象基本消除，其他无管理力量值守的路口、路段非机动车乱骑行、行人乱穿马路现象明显减少，全辖区道路骑乘人员头盔佩戴率95%以上。（责任单位：交警三中队）

（七）深入推进学校、幼儿园“戴帽工程”专项行动

深入推进“一盔一带”安全守护行动，根据省、市、区关于深入推进“戴帽工程”专项行动工作方案的通知的要求，在辖区中小学校、幼儿园开展“戴帽工程”专项行动，切实提高所有中小学校、幼儿园接送学生摩电骑戴盔率。督促我街道各中小学、幼儿园落实对接送学生家长的戴盔劝导，在学校门口设置显著的提示标牌，致信全体学生及家长，号召驾乘摩电自觉佩戴安全头盔，规范行停秩序，切实守法出行、安全出行工作；对所有学校开展一盔一带工作测评，纳入到对各学校的考核，建立通报警示制度，及时发布校级、班级头盔佩戴情况通报，对每月排名靠后的学校校（园）长进行约谈。（责任单位：公共服务办、公共安全办、交警三中队、丁字派出所）

（八）开展整治学校周边黑车专项行动。

建立联动执法机制，对发现的营转非大客车、小客车、面包车、商务车、摩托车等非法营运车辆提供线索，主动推送相关执法部门，依法依规顶格处理。依据部门推送的动态监控数据，依法对校车交通违法行为进行处罚。（责任单位：公共服务办、交警三中队、城镇建设事务中心）

（九）开展交通安全隐患排查治理专项行动

全面落实“路长制”，对辖区道路开展一次集中排查，查找交通指路指示标志、警示警告标志、交通标线缺失、不规范，以及破损、遮挡视线导致驾驶人看不懂、看不清、看不到等突出问题，逐条提出整改建议。对临水、临崖、急弯、陡坡、事故多发、事故高风险等道路进行一次全面排查，汇总相关部门抄告的隐患，及时制作台账，逐条逐处落实整改措施，完成各项隐患的治理任务。治理经费由财政保障，实报实销。着力从根本上消除交通事故道路隐患，全面加强道路交通安全风险防控和隐患治理，坚持以问题为导向，有效减少交通事故起数，压降亡人事故起数及亡人数，杜绝亡两人以上交通事故，确保道路交通安全形势持续向好。坚持高标准组织部署，坚持常态化排查，坚持积极推动整改治理，坚持常态化跟踪问效。（责任单位：城镇建设事务中心）

（十）开展农用拖拉机专项行动。

逐台清查拖拉机，列出脱检未检、未报废拖拉机问题清单。组织对未检、脱检拖拉机进行补检，补检不合格的或拒不补检的，按程序注销号牌；对达到报废年限未报废和不符合安全运行条件的拖拉机，按程序注销号牌，并将相关信息及时移交公安交警部门。严格落实加速推进变型拖拉机报废的指导意见。（责任单位：农业农村综合服务中心）

（十一）深入推进楼盘小区“戴帽工程”专项行动

压实我辖区各物业公司“戴帽工程”源头管理责任，要求物业公司在其负责的楼盘、小区车辆进出口区域设置戴盔骑行提示标牌，安排物业门岗对不戴盔行为进行宣传劝导，禁止未佩戴安全头盔的摩电骑乘人员进出，同时对工作效果不佳、责任落实不到位的要纳入物业公司考核“红黑榜”，确保楼盘、小区骑乘摩托车、电动车进出人员戴盔率提升。（责任单位：物管办）

四、工作要求

- 1、提高思想认识。各成员单位、村（社区）要充分认识交通问题顽瘴痼疾集中专项整治工作的重要性，以高度的责任感、使命感，落实好部门管理责任和村（社区）属地责任。要迅速进行动员部署，按照各级整治工作相关要求，不打折扣的抓好落实，确保工作到位，效果明显，成绩突出。

2、注重协同配合。各成员单位、村（社区）要切实加强协调配合和联系沟通，认真推进联合执法、信息共享、联动惩戒等措施，相互通报工作进展情况，协同解决集中联合整治中的难点问题，齐心协力完成集中整治专项行动各项任务。

- 3、加强宣传报道。由街道整治办牵头，党政办要对集中整治行动工作开展和取得成果及时进行报道，对道路交通法规采取喜闻乐见的形式进行广泛宣传。各成员单位、各村（社区）要充分发挥基层干部、党员骨干等力量，利用微信群、公众号、村村响等多种方式进行宣传发动，形成良好的工作氛围。

丁字湾街道党政综合办公室     2022年12月9日印发