高办发〔2023〕11号

长沙市望城区高塘岭街道办事处

关于印发《高塘岭街道老沩水河疑似围湖养鱼非法侵占水面问题专项整治工作方案》的

通  知

各相关办(中心)、村（社区）：

现将《高塘岭街道老沩水河疑似围湖养鱼非法侵占水面问题专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

长沙市望城区高塘岭街道办事处

2023年12月4日

高塘岭街道老沩水河疑似围湖养鱼非法侵占水面问题专项整治工作方案

为切实保护河道，改善水生态环境，着力整治河湖“四乱”，根据6月16日望城区总河长会议要求，结合街道实际，特制定本实施方案。

- 指导思想

- 深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持共抓大保护、不搞大开发，守护好一江碧水。

- 工作目标

- 对老沩水河道管理范围内疑似围湖养鱼非法侵占水面问题全面排查，依法清理拆除，维护河湖水系畅通。

- 组织领导

- 成立街道老沩水河疑似围湖养鱼非法侵占水面问题专项整治工作领导小组。领导小组下设办公室，由农业农村综合服务中心（动植物疫病防控中心）主任朱海波同志兼任办公室主任。

- 组  长：杨  磊

副组长：王泽林、何  柳、刘  清、吴  俊、陈  宇（常务）、瞿峻龙

成  员：潘  盼、苏建军、朱锦环、蔡  进、姚卓夫、朱海波、王  汝、周平安、姚代林、唐  阁、文伟坤、李国良、丁  龙、熊立刚、严秋良

- 四、实施步骤

（一）调查摸底（2023年11月30日-12月15日）

- 由专项整治工作领导小组办公室牵头，农业农村综合服务中心（动植物疫病防控中心）、河长办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队（城管办）、城管执法中队、相关村联点领导、联点干部以及村党总支书记、专干配合，对老沩水范围内的疑似围湖养鱼非法侵占水面的10个问题采取查阅历史资料、入户调查等方式进行全面调查，切实掌握名称位置（经纬度坐标）、所属村、组、户以及面积大小、现存围堤（围网）长度以及形成时间、形成原因等基本情况，形成档案提交区相关部门甄别定性。

- 集中整治（2023年12月16日-12月30日）

- 区水利局对疑似问题甄别定性批复后，本着立行立改、边查边改、从快从严的精神，由专项整治工作领导小组办公室牵头，组织农业农村综合服务中心（动植物疫病防控中心）、河长办、公共安全和应急管理办（综治办）、综合行政执法大队（城管办）、城管执法中队、相关村等部门单位，联合对非法侵占水面问题进行整治。公共安全和应急管理办（综治办）负责联系新康派出所备勤以及应急情况处理，综合行政执法大队（城管办）及城管执法中队负责现场维稳。纪工委（监察室）负责“洞庭清波”常态化监督工作。后勤保障及整治经费由街道财政据实保障。

- 检查验收（2024年1月）

- 专项整治工作领导小组组织考核验收，验收结果全街道通报。

- 五、工作要求

（一）加强领导，明确责任

各级各单位要深刻认识推进此次专项整治行动的重要意义，各相关单位要加强协同配合，确保各项任务落到实处、整治行动取得实效。

- 精心组织，确保稳定

- 各相关单位要统筹安排，坚持正确舆论导向，制定应急处置预案，积极防范和妥善处理信访、舆情，主动回应社会关注，防止激化矛盾，确保社会稳定。

- 综合整治，强化监管

- 强力推进疑似围湖养鱼非法侵占水面问题整治，进一步完善相关监管机制，制定切实可行的防反弹管控办法，严防反弹。同时，各村要举一反三，全面部署江河湖渠清障、采砂整治、排污口整治、小微水体管护、畜禽养殖污染防治等工作，推动生态环境综合治理。

- 严格纪律，严肃追责

高塘岭街道党政综合办公室 2023年12月4日印发

- 各相关单位要进一步提高政治站位，层层传导压实责任，敢于较真碰硬，依法“铁腕治理”。对组织不力、瞒报漏报、整治标准不高和工作要求不严的，将严肃追究相关单位和个人责任。