附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 棚改建设专项（含社区提质改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 棚改投 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10000 |  | 121945.67 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 121945.6 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2012年项目：“两路两片”提改造 |  |  | 支付尾款 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2014年项目：“背街小巷”提质改造项目 |  |  | 支付尾款 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2016年项目：重建地棚户区改造项目、社区提质提档项目、芙蓉北路两厢棚改项目竣工结算 |  |  | 完成已验收5个重建地、4个社区、芙蓉北路4个街镇竣工结算 | 部分完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2017年项目：社区提质提档项目、安置小区提质改造项目竣工结算 |  |  | 完成已验收全部社区及安置小区项目竣工结算 | 部分完成 | 15 |  | 12 |  | 部分项目变更手续未完善流程，加快变更程序的办理 |  |
|  |  |  | 2018年项目：社区提质提档项目，长沙电子材料厂宿舍区改造，原公路局院落区域改造，区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造 |  |  | 完成已验项目竣工结算 | 部分完成 | 15 |  | 12 |  | 部分项目变更手续未完善流程，加快变更程序的办理 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照设计图纸及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标 |  |  | 质量合格率100% | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同规定工期，所需资金及时到位， |  |  | 完成建设及时拨付项目资金 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完工项目结算以财评、审计审定为准；新建项目支付按照财评预算及相关政策规定执行 |  |  | 按审定结算及合同政策支付 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 严格按照预算及基本造价程序进行控制和建设 |  |  | 估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算 | 可控 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。 |  |  | 涉及棚改项目所在地周边民众 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造内容及效果可持续 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 满意度95%以上 | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |